# 实训个人周报

| 学生姓名 | 陶攀 | 学号 | U202317278 | 专业班级 | 2302班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | GPT-SoVITS语音克隆及合成系统（短剧向工作台） |  |  | 时间/周次 | 2026.06.02—2026.06.08（项目第1周 / W1） |
| 本周主要学习的知识以及项目实践内容 | 一、本周主要学习内容 1. GPT-SoVITS 语音克隆原理与短剧配音业务场景：零样本/微调、GPT（s1）+ SoVITS（s2）两阶段训练流程。 2. MVP-0 范围冻结与合规红线：14 条 P0 需求（授权书、敏感词、AI 告知、显式标识导出等不可裁剪）。 3. 软件工程文档规范：调研报告 → 需求规格（SRS）→ 子模块规格 → 架构说明的分层写法。 二、项目实践内容 1. 完成项目立项、4 周项目计划及需求分析文档（v1.1），对齐公司 Word 模板体例。 2. 编写实现向 SRS v1.2 及 A–G 七个子模块规格（介绍/输入/处理/输出/验收）。 3. 绘制系统用例图、功能结构图（PlantUML），并在需求分析文档中补充 Mermaid 功能结构图。 4. 整理 docs 文档区目录（research / requirements / pm / architecture），更新索引与版本规范。 5. 完成系统架构说明 v1.0：确定引擎基线为 GPT-SoVITS v2Pro（tag 20250606v2pro），明确自研平台与开源引擎边界。 6. 编写 W1 Spike 快速验证指南，在本机着手搭建上游 WebUI 运行环境。 |  |  |  |  |
| 项目实践过程遇到的问题以及解决问题时的思考过程和方法 | 一、遇到的问题 1. 文档体例不统一、双轨维护成本高 立项/计划/需求分析需同时满足公司 Word 模板与公司评审习惯，初期 Markdown 正文与 .doc 模板章节对应关系不清晰，容易出现「改了 md 忘了同步 Word」或版本号不一致的问题。 2. 需求粒度难以把握 MVP-0 仅 4 周，但短剧配音涉及账号、合规、素材质检、训练、CSV 批量、导出等完整链路。若全部写进一份 SRS 会过于臃肿；若拆太细又担心开发对不上验收标准。 3. 引擎版本选型困难 GPT-SoVITS 上游存在 v2 / v2Pro / v3 / v4 多条技术路线：v3/v4 音质潜力高但对素材质量更挑剔；v2Pro 增加 SV 嵌入后训练流程更复杂。结合「~10 分钟普通干声可训」「单卡可部署」「4 周内可集成」等约束，难以快速拍板。 4. 自研平台与开源引擎边界模糊 若直接把 Gradio WebUI 当生产系统，无法满足多租户、CSV 批量、配额与合规门禁；若深度 fork 模型代码进业务仓库，upstream 升级与 OOM 隔离都会变难。 5. 本地运行环境搭建受阻 本机为 Windows + Python 3.12 + RTX 5080（16GB）。上游官方更推荐 Linux 与 Python 3.10/3.11；预训练权重体积大、目录结构需与 WebUI 配置严格对齐；新显卡与 PyTorch/CUDA 版本匹配也存在不确定性。 6. Git 与 Office 文件管理 .docx 导出物是否入库、模板 .doc 与生成物如何区分，初期 .gitignore 配置不当导致 docx 被忽略或误提交。 二、思考过程与解决方法 1. 文档双轨问题 思考：评审对外看 Word，研发对内看 Markdown，必须明确「单一事实来源」而非两套并行正文。 方法：约定 docs/pm/*.md 与 docs/requirements/ 为唯一正文源；templates/word/ 只保留空白/填报模板；本地导出统一放 docs/pm/exports/ 且 gitignore；新增 .cursor/rules/30-docs-versioning.mdc 固化命名与索引更新流程。小改用文内版本号（v1.0→v1.1），变更记录表留痕。 2. 需求粒度问题 思考：出版向需求分析与实现向 SRS 受众不同，不应混在一份文档里硬塞 API 细节。 方法：拆成三层——调研报告（Why）、PM 需求分析（What + 用例/数据字典）、实现 SRS + 子模块 A–G（How + 验收）。子模块统一采用「介绍/输入/处理/输出/异常/验收」六段式，与 14 条 P0 一一映射，便于 WBS 分工。 |  |  |  |  |